UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
NEXUS FI — FORMATO UNIVERSAL DE DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA DE TAREAS
Instrumento Oficial de Reporte Técnico, Entregables de Código y Evidencias de Ejecución

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

IMPORTANTE PARA EL LLENADO: Todo el texto de este documento debe presentarse estrictamente en tipografía Times New Roman, color negro, interlineado 1.1 y alineación justificada. No utilizar colores de fuente distintos al negro. Los títulos deben respetar la jerarquía oficial: Título 1 en 16 puntos con negritas, Título 2 en 14 puntos con negritas y Título 3 en 13 puntos normal. Las tablas deben conservar bordes visibles en color gris con encabezados sombreados y texto en color negro. Los pies de figuras y tablas deben llevar formato 'Figura n.n: Descripción' o 'Tabla n.n: Descripción' en itálicas, tamaño 11, color negro.

1. FICHA TÉCNICA DE LA TAREA

| Código / ID de Tarea: | T-02-CLOUD-DOCKER | Paquete WBS: | WBS 1.5.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Tarea: | Contenedorización Docker, orquestación con docker-compose y proxy inverso Nginx para el despliegue en AWS | Fase / Avance: | Avance 2 (50%) |
| Responsable(s) Asignado(s): | Ángel Israel de la Cruz Martínez Aarón Nevid Domínguez Fuentes | Rol en Equipo 404: | Cloud DevOps e Infraestructura |
| Asignada por (PM): | Fernando Azuara Ibarra (Project Manager) | Prioridad: | Alta |
| Fecha de Asignación: | 25/10/2026 | Fecha de Entrega: | 28/10/2026 |
| Estado de la Tarea: | [ ] En Desarrollo [ ] En Pruebas [X] Concluida y Validada | Solicitud de Cambio: | [X] No Requerida [ ] Sí Tramitada |

2. OBJETIVO TÉCNICO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La tarea prepara el despliegue reproducible de Nexus FI en Amazon Web Services. Se definió la imagen Docker del backend FastAPI, la orquestación con docker-compose de dos servicios (backend y proxy Nginx) y la configuración del proxy inverso que entrega al backend la IP real del cliente, requisito para el filtro perimetral de WBS 1.3.5.

El aporte concreto es que cualquier integrante, o una instancia EC2, puede levantar el sistema completo con un solo comando y con la misma configuración, sin instalar dependencias a mano.

2.1 Criterios de Aceptación (Definición de Terminado - DoD)

| N° | Criterio de Aceptación Requerido | Estado de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | El Dockerfile construye la imagen del backend e inicia la aplicación real (backend.app:app). | [X] Cumplido [ ] Pendiente |
| 2 | La rama feature/aws-docker-deployment se integró en main sin conflictos. | [X] Cumplido [ ] Pendiente |
| 3 | Todo el tráfico entra por Nginx y el backend no se publica directamente en la red. | [X] Cumplido [ ] Pendiente |
| 4 | Nginx entrega al backend la IP real del cliente sin permitir que el cliente la falsifique. | [X] Cumplido [ ] Pendiente |
| 5 | Las credenciales no se copian a la imagen (.env excluido en .dockerignore y cargado con env_file). | [X] Cumplido [ ] Pendiente |

3. INTERCONEXIÓN, PRECEDENCIAS Y RED DE COLABORACIÓN

Documentar la trazabilidad de interdependencias entre integrantes para garantizar la continuidad operativa del proyecto:

| Tipo de Relación | Detalle de Actividad o Insumo Requerido | Integrante(s) con quien se coordinó |
| --- | --- | --- |
| Insumos Precedentes (Qué necesité antes): | Backend FastAPI funcional con punto de entrada definido y archivo requirements.txt; middleware de filtrado por IP que lee X-Forwarded-For. | Fernando Azuara Ibarra Joaquín Ulises García Álvarez |
| Entregables que desbloquea (A quién le sirve): | Despliegue en EC2 del sistema completo; indicadores de infraestructura del panel de administrador. | Fernando Azuara Ibarra Daniel Aguilar Sánchez Joan Alexis Ocaña Martínez |
| Canales y Acuerdos de Comunicación: | Se acordó con el responsable de seguridad que Nginx transmita la IP del cliente en X-Real-IP y X-Forwarded-For, y que el backend solo sea accesible a través del proxy. | Todos los involucrados |

4. ENTREGABLES DE CÓDIGO Y CONTROL DE VERSIONES (GIT)

Indicar la ubicación y trazabilidad de los artefactos producidos en el repositorio oficial de GitHub:

| Rama de Git utilizada (Branch): | feature/aws-docker-deployment |
| --- | --- |
| Hash(es) de Commit o Pull Request: | a1c4aa3 (Dockerfile y docker-compose), 840c4a1 (sincronización), 88a4ebd (configuración Nginx). Integración y correcciones en main por el Project Manager. |
| Archivos Nuevos Creados: | Dockerfile, docker-compose.yml, nginx/default.conf |
| Archivos Modificados: | Ninguno |
| Librerías / Dependencias Añadidas: | Ninguna adicional (se reutiliza requirements.txt). |
| Instrucciones de Ejecución Local: | docker compose build docker compose up -d Abrir http://localhost/ (puerto 80, a través de Nginx). |

5. DOCUMENTACIÓN DE RESULTADOS Y EVIDENCIAS TÉCNICAS

5.1 Descripción Técnica de la Solución Implementada

Imagen del backend: se parte de python:3.11-slim, se instalan las dependencias de requirements.txt en una capa separada para aprovechar la caché de Docker y después se copia el código. El contenedor expone el puerto 8000 y arranca Uvicorn.

Orquestación: docker-compose define el servicio backend, que carga las variables desde .env sin copiarlas a la imagen, y el servicio nginx (nginx:alpine), que monta nginx/default.conf y publica el puerto 80.

Proxy inverso: Nginx reenvía todas las rutas al backend, agrega las cabeceras de IP del cliente y define tiempos de espera amplios para las respuestas del modelo de lenguaje.

Correcciones aplicadas en la revisión del Project Manager: (1) el CMD original apuntaba a main:app, módulo que no contiene la aplicación FastAPI; se corrigió a backend.app:app. (2) El backend publicaba el puerto 8000 hacia el exterior, lo que permitía saltarse Nginx; ahora solo se expone dentro de la red de Docker. (3) Nginx usaba $proxy_add_x_forwarded_for, que conserva un X-Forwarded-For enviado por el cliente; como el filtro perimetral toma la primera IP de esa cabecera, un atacante podía hacerse pasar por una IP de la FI. Se cambió a $remote_addr, de modo que el proxy reemplaza la cabecera con la IP real de la conexión.

5.2 Matriz de Pruebas Funcionales Realizadas

| Caso | Escenario / Prueba Evaluada | Entrada / Datos | Comportamiento Obtenido | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Validación de la sintaxis de docker-compose | docker compose config -q | Sin errores | Aprobado |
| CP-02 | Construcción de la imagen del backend | docker compose build | docker compose build terminó sin errores con el CMD corregido | Aprobado |
| CP-03 | Aislamiento del backend | Revisión de docker-compose.yml | El backend usa expose (red interna); solo Nginx publica el puerto 80 | Aprobado |
| CP-04 | Resistencia a falsificación de IP | Revisión de nginx/default.conf | X-Forwarded-For se reemplaza con $remote_addr | Aprobado |

5.3 Evidencias Gráficas y Capturas de Pantalla

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                                                           ║
║              [INSERTAR AQUÍ CAPTURAS DE PANTALLA O LOGS DE EVIDENCIA]      ║
║           (Terminal de ejecución, interfaz gráfica, pruebas de consola)   ║
║                                                                           ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Figura 5.1: Construcción de la imagen y contenedores backend y nginx en ejecución (capturas por adjuntar).

6. GESTIÓN DE RIESGOS, INCIDENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE CAMBIOS:
En caso de experimentar bloqueos técnicos, retrasos de respuesta en áreas administrativas de la Universidad o la necesidad de realizar ajustes en el alcance acordado, se debe tramitar formalmente el documento 'Solicitud de cambio.docx' ante el Project Manager para su evaluación y aprobación oficial.

| ¿Se requirió Solicitud de Cambio formal? | [X] No Requerida ¦ [ ] Sí Tramitada (Indicar Folio: SC-2026-______) |
| --- | --- |
| Incidencias o dificultades encontradas: | Se detectaron tres defectos en la revisión: CMD con un módulo incorrecto, puerto del backend publicado y cabecera X-Forwarded-For falsificable. Los tres se corrigieron antes de integrar la rama en main. |
| Impacto en Cronograma o Alcance hacia el 50%: | [X] Ninguno / Sin desviación ¦ [ ] Ajuste acordado con PM |

7. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Los manifiestos permiten levantar Nexus FI de forma reproducible con el proxy Nginx al frente, que es la topología prevista para la instancia EC2.

Lección aprendida: en una arquitectura con filtrado por IP, la configuración del proxy es parte del control de seguridad; una cabecera mal configurada puede anular el filtro.

Próximos pasos: entregar el documento técnico de arquitectura AWS (EC2, grupos de seguridad y almacenamiento), habilitar HTTPS en Nginx con certificado y probar el despliegue en la instancia EC2.

8. VALIDACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y FIRMAS DE CONFORMIDAD

| RESPONSABLE DE LA TAREA (ENTREGA TÉCNICA) | PROJECT MANAGER (VALIDACIÓN Y APROBACIÓN) |
| --- | --- |
| _________________________________________ Firma de Entrega Técnica | _________________________________________ Firma de Aprobación PM |
| Nombre: Ángel Israel de la Cruz Martínez / Aarón Nevid Domínguez Fuentes | Nombre: Fernando Azuara Ibarra |
| Fecha de Entrega: 28 / 10 / 2026 | Fecha de Aprobación: _____ / _____ / 2026 |