UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
NEXUS FI — FORMATO UNIVERSAL DE DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA DE TAREAS
Instrumento Oficial de Reporte Técnico, Entregables de Código y Evidencias de Ejecución

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

IMPORTANTE PARA EL LLENADO: Todo el texto de este documento debe presentarse estrictamente en tipografía Times New Roman, color negro, interlineado 1.1 y alineación justificada. No utilizar colores de fuente distintos al negro. Los títulos deben respetar la jerarquía oficial: Título 1 en 16 puntos con negritas, Título 2 en 14 puntos con negritas y Título 3 en 13 puntos normal. Las tablas deben conservar bordes visibles en color gris con encabezados sombreados y texto en color negro. Los pies de figuras y tablas deben llevar formato 'Figura n.n: Descripción' o 'Tabla n.n: Descripción' en itálicas, tamaño 11, color negro.

1. FICHA TÉCNICA DE LA TAREA

| Código / ID de Tarea: | T-02-UI-METRICS | Paquete WBS: | WBS 1.3.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Tarea: | Modo Oscuro transversal, Tablero Dinámico de Usuario y Panel de Métricas de Consumo para el Administrador | Fase / Avance: | Avance 2 (50%) |
| Responsable(s) Asignado(s): | Daniel Aguilar Sánchez Joan Alexis Ocaña Martínez | Rol en Equipo 404: | Frontend PWA y Experiencia de Usuario (UX/UI) |
| Asignada por (PM): | Fernando Azuara Ibarra (Project Manager) | Prioridad: | Alta |
| Fecha de Asignación: | 25/10/2026 | Fecha de Entrega: | 28/10/2026 |
| Estado de la Tarea: | [ ] En Desarrollo [ ] En Pruebas [X] Concluida y Validada | Solicitud de Cambio: | [X] No Requerida [ ] Sí Tramitada |

2. OBJETIVO TÉCNICO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La tarea moderniza la experiencia de usuario de Nexus FI de cara a la evaluación del 50% del proyecto. Se incorporó un Modo Oscuro transversal que conserva la identidad institucional de la UAEMéx, un tablero de métricas dinámico para el usuario y una vista exclusiva para el administrador que concentra el consumo de tokens y el costo devengado de las cuatro claves API segregadas de OpenAI (módulo DT-10), junto con los indicadores de infraestructura en AWS.

El aporte concreto al sistema es la visibilidad: el equipo y la docente evaluadora pueden observar en tiempo real cuántas consultas atiende el asistente, su latencia promedio, la tasa de respuestas fundamentadas y el costo acumulado por cada servicio de OpenAI.

2.1 Criterios de Aceptación (Definición de Terminado - DoD)

| N° | Criterio de Aceptación Requerido | Estado de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | El código fuente se ejecuta de manera limpia sin errores ni excepciones en consola (index.html, dashboard.html y admin-metrics.html cargan con HTTP 200). | [X] Cumplido [ ] Pendiente |
| 2 | La solución se integró en main mediante merge selectivo (commit 828f10c) conservando el prompt de citación RF09, la segregación de facturación DT-10 y los middlewares de seguridad WBS 1.3.5 / 1.4.2. | [X] Cumplido [ ] Pendiente |
| 3 | El selector de Modo Oscuro persiste la preferencia del usuario en localStorage y se aplica en las tres vistas. | [X] Cumplido [ ] Pendiente |
| 4 | Los endpoints /api/v1/metrics/user-dashboard y /api/v1/admin/metrics responden con la estructura que consumen las vistas y acumulan las consultas reales del chat. | [X] Cumplido [ ] Pendiente |
| 5 | Se adjuntan evidencias funcionales completas (capturas de pantalla de las tres vistas en modo claro y oscuro). | [ ] Cumplido [X] Pendiente |

3. INTERCONEXIÓN, PRECEDENCIAS Y RED DE COLABORACIÓN

Documentar la trazabilidad de interdependencias entre integrantes para garantizar la continuidad operativa del proyecto:

| Tipo de Relación | Detalle de Actividad o Insumo Requerido | Integrante(s) con quien se coordinó |
| --- | --- | --- |
| Insumos Precedentes (Qué necesité antes): | Backend FastAPI con RAG y telemetría DT-10 operativo; códigos de respuesta 403 (fuera de perímetro) y 429 (cuota excedida) definidos por el middleware de seguridad. | Fernando Azuara Ibarra Joaquín Ulises García Álvarez |
| Entregables que desbloquea (A quién le sirve): | Panel de administrador donde se muestran los indicadores de AWS y del proxy Nginx; tablero de usuario para la demostración del 50%. | Ángel Israel de la Cruz Martínez Aarón Nevid Domínguez Fuentes Fernando Azuara Ibarra |
| Canales y Acuerdos de Comunicación: | Se acordó que la interfaz muestre mensajes claros ante HTTP 403 y HTTP 429, y que el panel de administrador consuma un único endpoint con las secciones openai, aws y server. | Todos los involucrados |

4. ENTREGABLES DE CÓDIGO Y CONTROL DE VERSIONES (GIT)

Indicar la ubicación y trazabilidad de los artefactos producidos en el repositorio oficial de GitHub:

| Rama de Git utilizada (Branch): | feature/dark-mode-and-metrics |
| --- | --- |
| Hash(es) de Commit o Pull Request: | 35386cc (Modo Oscuro), 3ecfdb4 y 8c427a1 (dashboard, admin-metrics y navegación), 49835f0 y 7bdca82 (ajustes a backend/app.py). Integración en main: merge selectivo 828f10c. |
| Archivos Nuevos Creados: | frontend/admin-metrics.html |
| Archivos Modificados: | frontend/index.html, frontend/dashboard.html, frontend/styles.css, frontend/app.js, backend/app.py |
| Librerías / Dependencias Añadidas: | Ninguna en requirements.txt. En el navegador se usa Chart.js desde CDN para las gráficas del tablero. |
| Instrucciones de Ejecución Local: | python main.py --serve --port 8000 Abrir http://localhost:8000/, /dashboard y /admin-metrics desde una IP dentro del perímetro de la FI. |

5. DOCUMENTACIÓN DE RESULTADOS Y EVIDENCIAS TÉCNICAS

5.1 Descripción Técnica de la Solución Implementada

Modo Oscuro: se implementó con variables CSS y un atributo de tema en el documento. El botón alterna entre tema claro y oscuro, y la preferencia se guarda en localStorage para que se mantenga al recargar o cambiar de vista. Los colores verde y oro institucionales se conservan en ambos temas.

Tablero de usuario (dashboard.html): consulta /api/v1/metrics/user-dashboard y presenta tres indicadores (consultas totales, latencia promedio y tasa de éxito) más dos gráficas con Chart.js: latencia y volumen de consultas por franja horaria, y distribución de temas consultados.

Panel de administrador (admin-metrics.html): consulta /api/v1/admin/metrics y muestra tokens y costo devengado por cada una de las cuatro claves segregadas (Embeddings, GPT-4o-mini, Luna 6 y Luna 5.6), el costo total y los indicadores de AWS (S3, EC2, CPU, ancho de banda y crédito disponible).

Integración con el backend: durante la revisión del Project Manager se detectó que la versión de backend/app.py de la rama simplificaba el prompt de citación RF09, eliminaba la segregación de facturación y agregaba un modo simulado que devolvía una cita inventada. Para no degradar el sistema se hizo un merge selectivo: se integró todo el frontend y, en el backend, solo los dos endpoints de métricas, las rutas /admin-metrics e /index y el registro de métricas por consulta. Además, el consumo de tokens ahora se toma del uso real que reporta OpenAI y se asigna a la bolsa de la clave que atendió la consulta.

Alcance de los datos: los contadores parten de una línea base de demostración y se les suman las consultas reales; viven en memoria y se reinician al reiniciar el servidor. Los indicadores de AWS son valores de referencia capturados por el equipo Cloud DevOps, no una consulta en vivo a AWS. Ambos endpoints lo indican en el campo dataSource.

5.2 Matriz de Pruebas Funcionales Realizadas

| Caso | Escenario / Prueba Evaluada | Entrada / Datos | Comportamiento Obtenido | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Carga de las tres vistas a través del backend | GET /, /dashboard y /admin-metrics desde IP del perímetro | HTTP 200 con contenido HTML en las tres rutas | Aprobado |
| CP-02 | Endpoints de métricas | GET /api/v1/metrics/user-dashboard y /api/v1/admin/metrics | HTTP 200 con los campos que consumen las vistas (totalQueries, openai.*, aws.*) | Aprobado |
| CP-03 | Acumulación de métricas con una consulta real | POST /api/chat: «¿Cuáles son los requisitos para el servicio social?» | Respuesta con 4 citas; totalQueries pasó de 1248 a 1249 y los tokens de GPT-4o-mini aumentaron con el uso real | Aprobado |
| CP-04 | Protección perimetral del panel de administrador | GET /api/v1/admin/metrics con X-Forwarded-For: 8.8.8.8 | HTTP 403 Forbidden | Aprobado |
| CP-05 | Persistencia del Modo Oscuro | Activar modo oscuro y recargar la página | El tema elegido se conserva (localStorage) | Aprobado |

5.3 Evidencias Gráficas y Capturas de Pantalla

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                                                           ║
║              [INSERTAR AQUÍ CAPTURAS DE PANTALLA O LOGS DE EVIDENCIA]      ║
║           (Terminal de ejecución, interfaz gráfica, pruebas de consola)   ║
║                                                                           ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Figura 5.1: Vistas index.html, dashboard.html y admin-metrics.html en modo claro y oscuro (capturas por adjuntar).

6. GESTIÓN DE RIESGOS, INCIDENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE CAMBIOS:
En caso de experimentar bloqueos técnicos, retrasos de respuesta en áreas administrativas de la Universidad o la necesidad de realizar ajustes en el alcance acordado, se debe tramitar formalmente el documento 'Solicitud de cambio.docx' ante el Project Manager para su evaluación y aprobación oficial.

| ¿Se requirió Solicitud de Cambio formal? | [X] No Requerida ¦ [ ] Sí Tramitada (Indicar Folio: SC-2026-______) |
| --- | --- |
| Incidencias o dificultades encontradas: | La versión de backend/app.py de la rama entraba en conflicto con main y retiraba controles obligatorios (RF09 y DT-10). Se mitigó con un merge selectivo que conservó la versión de main y añadió únicamente lo necesario para las métricas. |
| Impacto en Cronograma o Alcance hacia el 50%: | [X] Ninguno / Sin desviación ¦ [ ] Ajuste acordado con PM |

7. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

La entrega cumple el alcance de WBS 1.3.4: el Modo Oscuro funciona en todas las vistas y los tableros de usuario y administrador consumen datos del backend, incluido el consumo real de cada consulta.

Lección aprendida: los cambios de frontend deben evitar modificar la lógica central del backend; cuando se necesiten endpoints nuevos conviene agregarlos sin tocar el flujo RAG ni los controles de seguridad.

Próximos pasos: guardar las métricas en una base persistente para que no se pierdan al reiniciar, clasificar automáticamente el tema de cada consulta y obtener los indicadores de AWS directamente de CloudWatch.

8. VALIDACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y FIRMAS DE CONFORMIDAD

| RESPONSABLE DE LA TAREA (ENTREGA TÉCNICA) | PROJECT MANAGER (VALIDACIÓN Y APROBACIÓN) |
| --- | --- |
| _________________________________________ Firma de Entrega Técnica | _________________________________________ Firma de Aprobación PM |
| Nombre: Daniel Aguilar Sánchez / Joan Alexis Ocaña Martínez | Nombre: Fernando Azuara Ibarra |
| Fecha de Entrega: 28 / 10 / 2026 | Fecha de Aprobación: _____ / _____ / 2026 |