Solicitud de cambio

Nombre del Proyecto: Nexus FI — Asistente Virtual Inteligente RAG (Equipo 404)

Fecha: 28 de octubre de 2026          Folio: SC-2026-001

Datos de la solicitud de cambio

| Nombre del solicitante del cambio | Santiago Cuevas Sánchez y Zuleica Betsabel de la Cruz González |
| --- | --- |
| Área del solicitante | Ingeniería de Datos y Extracción (WBS 1.2.1 / 1.4.2) |

Categoría de Cambio: Marcar todas las que apliquen

| Alcance | X — Se sustituye la fuente de datos de redes sociales: de Meta Graph API a datasets públicos de Apify con OCR. |
| --- | --- |
| Cronograma | X — El acceso a Meta Graph API no se obtuvo a tiempo para el 50%; la alternativa evita retrasar el avance. |
| Costos | Sin impacto: se usó el plan gratuito de Apify y OCR de código abierto (Tesseract). |
| Calidad | X — El texto obtenido por OCR requiere limpieza antes de incorporarse al corpus. |
| Recursos |  |
| Procedimientos |  |
| Documentación | X — Se documenta el proceso en docs/informe_proceso.md y en el Formato Universal. |
| Otro |  |

Causa/Origen del cambio: Marcar todas las que apliquen

| Solicitud del cliente |  |
| --- | --- |
| Acción correctiva | X — Bloqueo externo: demora en el trámite administrativo del acceso a Meta Graph API. |
| Acción preventiva | X — Asegurar que el corpus incluya convocatorias y avisos publicados en redes sociales. |
| Actualización/Modificación de documentacion |  |
| Otros |  |

Descripción del cambio a realizar:

Alcance original: obtener las publicaciones de las páginas oficiales de la Facultad de Ingeniería en Facebook e Instagram mediante Meta Graph API, previo oficio formal ante la Coordinación de Difusión Cultural y Comunicación Social.

Situación: al 28 de octubre de 2026 no se había obtenido el acceso a la API por la vía administrativa, lo que ponía en riesgo la entrega del 50%.

Cambio: como contingencia se utilizan los scrapers públicos de Apify (Facebook Posts Scraper e Instagram Post Scraper) sobre las páginas públicas de @FIUAEM, y Tesseract OCR en español para extraer el texto de las infografías. Los resultados se guardan en docs/nexus_fi.db mediante scripts/procesar_posts.py. No se almacenan comentarios ni datos personales de usuarios.

Resultado al corte: 16 publicaciones únicas y 31 imágenes, de las cuales 12 tienen texto extraído. El trámite de Meta Graph API continúa como vía oficial a largo plazo.

Nombre y firma de quien autoriza:

________________________

Fernando Azuara Ibarra (Project Manager)

Nombre y firma de quien realizo el cambio:

__________________________

Santiago Cuevas Sánchez / Zuleica Betsabel de la Cruz González