FORMATO DE ASIGNACIÓN DE TAREAS Y RETROALIMENTACIÓN

PROYECTO NEXUS FI · FACULTAD DE INGENIERÍA UAEMéx (EQUIPO 404)

Tarea 1: Desarrollo de Modo Oscuro, Tablero Dinámico de Usuario y Panel de Métricas de Consumo Admin (WBS 1.3.4)

Se le asigna a: Daniel Aguilar Sánchez y Joan Alexis Ocaña Martínez

Asignada por: Fernando Azuara Ibarra (Project Manager)

Fecha de asignación: 25 de octubre de 2026

Fecha de entrega estimada: 05 de noviembre de 2026

Descripción de la tarea a realizar:

1. Objetivo General: Actualizar la experiencia de usuario y capacidades analíticas del frontend de Nexus FI hacia el Hito 3, asegurando responsividad, accesibilidad y visualización de costos.

2. Alcance Específico y Actividades a Realizar:

a) Modo Oscuro Transversal: Implementar selector de Modo Oscuro en index.html, dashboard.html y en la nueva vista de administración, adaptando la paleta verde-oro de la UAEMéx a esquemas oscuros de alto contraste y almacenando la preferencia del usuario en localStorage.

b) Tablero de Usuario Funcional (dashboard.html): Conectar la interfaz con los endpoints del backend para graficar latencias de respuesta reales, número de consultas resueltas, distribución por áreas temáticas y métricas de satisfacción estudiantil.

c) Nueva Plantilla de Métricas de Consumo General (admin-metrics.html): Diseñar y maquetar una vista exclusiva para el administrador que unifique:

- Consumo de tokens y costo devengado en OpenAI segregado por las 4 claves API (Embeddings, GPT-4o-mini, Luna 6 y Luna 5.6).

- Consumo de recursos en AWS (almacenamiento en S3 en GB, horas de cómputo EC2, ancho de banda y saldo financiero disponible).

3. Red de Precedencias y Comunicación:

- Mantener comunicación constante con Joaquín Ulises García Álvarez para recibir las cabeceras de estado y códigos HTTP (403/429) del filtro de red.

- Coordinar con Ángel Israel de la Cruz Martínez la integración de la telemetría de AWS y el consumo de OpenAI.

4. Entregables Comprometidos:

- En caso de presentarse bloqueos o cambios en el alcance convenido, tramitar obligatoriamente el documento 'Solicitud de cambio.docx' ante el Project Manager.

- Documentación técnica y evidencias de prueba utilizando el 'FORMATO UNIVERSAL DE DOCUMENTACIÓN DE TAREAS.docx'.

- Código fuente en rama Git feature/dark-mode-and-metrics (archivos HTML, CSS y JS).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retroalimentación del Project Manager y Evidencias de Revisión:
(Espacio reservado para comentarios del PM y capturas de pantalla de la retroalimentación técnica o ajustes solicitados en los entregables)

Fecha de entrega de cambios: _____ de ____________________ de 2026

Nombre y firma del PM: Fernando Azuara Ibarra

Nombre y firma del encargado: Daniel Aguilar Sánchez / Joan Alexis Ocaña Martínez