FORMATO DE ASIGNACIÓN DE TAREAS Y RETROALIMENTACIÓN

PROYECTO NEXUS FI · FACULTAD DE INGENIERÍA UAEMéx (EQUIPO 404)

Tarea 2: Implementación de Middleware de Filtrado Perimetral por IP (148.215.X.X) y Control de Sesión con Límite de Uso por Dispositivo (WBS 1.3.5 / 1.4.2)

Se le asigna a: Joaquín Ulises García Álvarez

Asignada por: Fernando Azuara Ibarra (Project Manager)

Fecha de asignación: 25 de octubre de 2026

Fecha de entrega estimada: 05 de noviembre de 2026

Descripción de la tarea a realizar:

1. Objetivo General: Proteger los recursos de inferencia y restringir el acceso al asistente Nexus FI exclusivamente a la comunidad universitaria conectada dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería (UAEMéx).

2. Alcance Específico y Actividades a Realizar:

a) Middleware de Filtrado Perimetral por IP: Desarrollar e incorporar en el backend FastAPI un middleware de inspección de red que filtre el bloque institucional 148.215.X.X y las subredes CIDR específicas de la Facultad de Ingeniería, rechazando peticiones ajenas con código HTTP 403 Forbidden.

b) Control de Sesión y Límite de Uso por Dispositivo: Implementar la identificación única por Device Fingerprinting / UUID persistente almacenado en el cliente para rastrear sesiones y aplicar Rate Limiting (límite de consultas por hora/día por equipo), previniendo abusos y controlando el presupuesto de OpenAI.

3. Red de Precedencias y Comunicación:

- Mantener comunicación prioritaria con Santiago Cuevas Sánchez y Zuleica Betsabel de la Cruz González para recibir la lista técnica de subredes CIDR de la Facultad.

- Coordinar con Daniel Aguilar Sánchez y Joan Alexis Ocaña Martínez la forma en que el frontend interpretará los bloqueos de red y límites de cuota.

- Colaborar con Ángel Israel de la Cruz Martínez para asegurar que Nginx en AWS transmita adecuadamente la cabecera X-Forwarded-For sin alterar la IP real del cliente.

4. Entregables Comprometidos:

- Código fuente en rama Git feature/ip-filter-and-session (middleware, validadores y pruebas de terminal).

- Documentación técnica y evidencias de prueba utilizando el 'FORMATO UNIVERSAL DE DOCUMENTACIÓN DE TAREAS.docx'.

- En caso de presentarse bloqueos o cambios en el alcance convenido, tramitar obligatoriamente el documento 'Solicitud de cambio.docx' ante el Project Manager.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retroalimentación del Project Manager y Evidencias de Revisión:
(Espacio reservado para comentarios del PM y capturas de pantalla de la retroalimentación técnica o ajustes solicitados en los entregables)

Fecha de entrega de cambios: _____ de ____________________ de 2026

Nombre y firma del PM: Fernando Azuara Ibarra

Nombre y firma del encargado: Joaquín Ulises García Álvarez