FORMATO DE ASIGNACIÓN DE TAREAS Y RETROALIMENTACIÓN

PROYECTO NEXUS FI · FACULTAD DE INGENIERÍA UAEMéx (EQUIPO 404)

Tarea 3: Investigación Técnica de Subredes IP de la Facultad de Ingeniería y Gestión Formal de la Meta Graph API Institucional (WBS 1.2.1 / 1.4.2)

Se le asigna a: Santiago Cuevas Sánchez y Zuleica Betsabel de la Cruz González

Asignada por: Fernando Azuara Ibarra (Project Manager)

Fecha de asignación: 25 de octubre de 2026

Fecha de entrega estimada: 05 de noviembre de 2026

Descripción de la tarea a realizar:

1. Objetivo General: Proveer al equipo los parámetros de red oficiales de la Facultad de Ingeniería para el filtro perimetral y formalizar el acceso institucional a la Meta Graph API para sincronización de convocatorias en redes sociales.

2. Alcance Específico y Actividades a Realizar:

a) Investigación de Segmentos de Red de la FI: Gestionar y recabar con el personal técnico del área de Cómputo y Redes de la Facultad de Ingeniería el catálogo de direcciones IP y subredes CIDR correspondientes a edificios, laboratorios y red Wi-Fi institucional de alumnos.

b) Gestión de Meta Graph API: Redactar y tramitar el oficio formal ante la Coordinación de Difusión Cultural y Comunicación Social de la Facultad de Ingeniería solicitando el token institucional para la ingesta legítima de eventos y avisos, respaldado en el informe técnico previo de scraping.

3. Red de Precedencias y Comunicación:

- Entregar de inmediato las subredes IP recabadas a Joaquín Ulises García Álvarez para su codificación en el middleware.

- Coordinar con Fernando Azuara Ibarra (Project Manager) la revisión, firma y seguimiento del oficio formal institucional.

4. Entregables Comprometidos:

- Documento técnico con la relación de segmentos IP verificados de la Facultad de Ingeniería.

- Oficio membretado con acuse de recibido para la solicitud de la Meta Graph API.

- Documentación técnica de actividades utilizando el 'FORMATO UNIVERSAL DE DOCUMENTACIÓN DE TAREAS.docx'.

- En caso de negativa o demora en las áreas administrativas de la Facultad, tramitar formalmente la 'Solicitud de cambio.docx' ante el PM para activar la contingencia técnica.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retroalimentación del Project Manager y Evidencias de Revisión:
(Espacio reservado para comentarios del PM y capturas de pantalla de la retroalimentación técnica o ajustes solicitados en los entregables)

Fecha de entrega de cambios: _____ de ____________________ de 2026

Nombre y firma del PM: Fernando Azuara Ibarra

Nombre y firma del encargado: Santiago Cuevas Sánchez / Zuleica Betsabel de la Cruz González