FORMATO DE ASIGNACIÓN DE TAREAS Y RETROALIMENTACIÓN

PROYECTO NEXUS FI · FACULTAD DE INGENIERÍA UAEMéx (EQUIPO 404)

Tarea 4: Especificación Técnica de Arquitectura en Nube, Contenedorización Docker y Despliegue en Amazon Web Services (WBS 1.5.3)

Se le asigna a: Ángel Israel de la Cruz Martínez y Aarón Nevid Domínguez Fuentes

Asignada por: Fernando Azuara Ibarra (Project Manager)

Fecha de asignación: 25 de octubre de 2026

Fecha de entrega estimada: 05 de noviembre de 2026

Descripción de la tarea a realizar:

1. Objetivo General: Diseñar, especificar y preparar el despliegue del sistema Nexus FI en infraestructura elástica de nube (Amazon Web Services), garantizando alta disponibilidad, seguridad perimetral y monitoreo financiero.

2. Alcance Específico y Actividades a Realizar:

a) Especificación Formal de Arquitectura AWS: Elaborar el documento técnico de topología en nube detallando configuración de instancia EC2 (t3.small/t3.medium, Ubuntu Server 24.04), contenedor Nginx con terminación SSL/TLS (Let's Encrypt), bucket privado S3 para respaldo de LanceDB y acervo documental, roles IAM de mínimo privilegio y alarmas de presupuesto en Amazon CloudWatch.

b) Contenedorización Docker: Configurar y validar localmente los archivos Dockerfile y docker-compose.yml para levantar de manera reproducible el backend FastAPI, frontend PWA y proxy Nginx.

3. Red de Precedencias y Comunicación:

- Coordinar con Joaquín Ulises García Álvarez para asegurar que Nginx reenvíe la cabecera X-Forwarded-For sin alterar la IP del cliente institucional.

- Colaborar con Daniel Aguilar Sánchez y Joan Alexis Ocaña Martínez para integrar las métricas de consumo de AWS al panel de administrador.

- Mantener sincronización con Fernando Azuara Ibarra para la revisión de costos y credenciales de AWS.

4. Entregables Comprometidos:

- Manifiestos Dockerfile y docker-compose.yml probados y listos para producción en rama feature/aws-docker-deployment.

- Documento técnico de especificación de arquitectura y despliegue en AWS.

- En caso de presentarse limitaciones presupuestales en AWS o problemas de cuota de recursos, tramitar la Solicitud de Cambio formal ante el PM.

- Documentación técnica utilizando el 'FORMATO UNIVERSAL DE DOCUMENTACIÓN DE TAREAS.docx'.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retroalimentación del Project Manager y Evidencias de Revisión:
(Espacio reservado para comentarios del PM y capturas de pantalla de la retroalimentación técnica o ajustes solicitados en los entregables)

Fecha de entrega de cambios: _____ de ____________________ de 2026

Nombre y firma del PM: Fernando Azuara Ibarra

Nombre y firma del encargado: Ángel Israel de la Cruz Martínez / Aarón Nevid Domínguez Fuentes