FORMATO DE ASIGNACIÓN DE TAREAS Y RETROALIMENTACIÓN

PROYECTO NEXUS FI · FACULTAD DE INGENIERÍA UAEMéx (EQUIPO 404)

Tarea Avance 2 (50%): Especificación de Arquitectura Cloud, Contenedorización Docker y Despliegue en AWS (WBS 1.5.3)

Se le asigna a: Ángel Israel de la Cruz Martínez y Aarón Nevid Domínguez Fuentes

Asignada por: Fernando Azuara Ibarra (Project Manager)

Fecha de asignación: 25 de octubre de 2026

Fecha de entrega estimada: 28 de octubre de 2026 (Entrega Interna Estricta para Evaluación del 50%)

Descripción de la tarea a realizar:

1. Objetivo General: Diseñar, especificar y preparar el despliegue del sistema Nexus FI en infraestructura elástica de nube (Amazon Web Services), garantizando alta disponibilidad, seguridad y monitoreo financiero hacia la evaluación del 50%.

2. Alcance Específico y Actividades a Desarrollar:

a) Especificación Formal de Arquitectura AWS: Elaborar el documento técnico de topología detallando configuración de instancia EC2 (t3.small/t3.medium, Ubuntu 24.04), contenedor Nginx con terminación SSL/TLS (Let's Encrypt), bucket privado S3 para respaldo de LanceDB y acervo, roles IAM de mínimo privilegio y alarmas de presupuesto en Amazon CloudWatch.

b) Contenedorización Docker: Configurar y validar localmente los archivos Dockerfile y docker-compose.yml para levantar de manera reproducible el backend FastAPI, frontend PWA y proxy Nginx.

3. Rama de Git Asignada para Trabajar: feature/aws-docker-deployment (ya creada a partir de main). Todo manifiesto y documento debe subirse a esta rama.

4. Red de Precedencias y Comunicación Obligatoria:

- Coordinar con Joaquín Ulises García Álvarez para asegurar que Nginx reenvíe la cabecera X-Forwarded-For sin alterar la IP del cliente institucional.

- Colaborar con Daniel Aguilar Sánchez y Joan Alexis Ocaña Martínez para integrar las métricas de consumo de AWS al panel de administrador.

- Mantener sincronización con Fernando Azuara Ibarra para la revisión de costos y credenciales de AWS.

5. Entregables Comprometidos para el Miércoles 28 de Octubre:

- Manifiestos Dockerfile y docker-compose.yml probados y listos en feature/aws-docker-deployment.

- En caso de limitaciones presupuestales en AWS o cuotas de recursos, tramitar la Solicitud de Cambio formal ante el PM.

- Documentación técnica en el 'FORMATO UNIVERSAL DE DOCUMENTACIÓN DE TAREAS.docx' (respetando tipografía Times New Roman y todo el texto en color negro).

- Documento técnico de arquitectura y despliegue en AWS.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retroalimentación del Project Manager y Evidencias de Revisión:
(Espacio reservado para comentarios del PM y capturas de pantalla de la retroalimentación técnica o ajustes solicitados en los entregables)

Fecha de entrega de cambios: _____ de ____________________ de 2026

Nombre y firma del PM: Fernando Azuara Ibarra

Nombre y firma del encargado: Ángel Israel de la Cruz Martínez / Aarón Nevid Domínguez Fuentes