FORMATO DE ASIGNACIÓN DE TAREAS Y RETROALIMENTACIÓN

PROYECTO NEXUS FI · FACULTAD DE INGENIERÍA UAEMéx (EQUIPO 404)

Tarea Avance 2 (50%): Investigación Técnica de Subredes IP de la Facultad de Ingeniería y Gestión Formal de Meta Graph API (WBS 1.2.1 / 1.4.2)

Se le asigna a: Santiago Cuevas Sánchez y Zuleica Betsabel de la Cruz González

Asignada por: Fernando Azuara Ibarra (Project Manager)

Fecha de asignación: 25 de octubre de 2026

Fecha de entrega estimada: 28 de octubre de 2026 (Entrega Interna Estricta para Evaluación del 50%)

Descripción de la tarea a realizar:

1. Objetivo General: Proveer al equipo los parámetros de red oficiales de la Facultad de Ingeniería para el filtro perimetral y formalizar el acceso institucional a la Meta Graph API para sincronización de convocatorias.

2. Alcance Específico y Actividades a Desarrollar:

a) Investigación de Segmentos de Red de la FI: Recabar formalmente ante el personal del área de Cómputo y Redes de la Facultad de Ingeniería las direcciones IP y subredes CIDR correspondientes a edificios, laboratorios y red Wi-Fi institucional de alumnos.

b) Gestión de Meta Graph API: Redactar y tramitar ante la Coordinación de Difusión Cultural y Comunicación Social de la Facultad el oficio formal solicitando el token institucional para la ingesta de convocatorias y avisos oficiales.

3. Rama de Git Asignada para Trabajar: feature/fi-network-subnets (ya creada a partir de main). Subir el dictamen técnico a esta rama.

4. Red de Precedencias y Comunicación Obligatoria:

- Entregar de inmediato las subredes IP recabadas a Joaquín Ulises García Álvarez para su incorporación en el middleware.

- Coordinar con Fernando Azuara Ibarra (Project Manager) la revisión, firma y seguimiento del oficio formal.

5. Entregables Comprometidos para el Miércoles 28 de Octubre:

- Documento técnico con la relación de segmentos IP verificados de la Facultad de Ingeniería en feature/fi-network-subnets.

- Archivo PDF del oficio membretado con acuse de recibido de la solicitud de Meta API.

- En caso de negativa o demora en las áreas administrativas de la Universidad, tramitar formalmente la 'Solicitud de cambio.docx' ante el PM.

- Documentación técnica en el 'FORMATO UNIVERSAL DE DOCUMENTACIÓN DE TAREAS.docx' (respetando tipografía Times New Roman y todo el texto en color negro).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retroalimentación del Project Manager y Evidencias de Revisión:
(Espacio reservado para comentarios del PM y capturas de pantalla de la retroalimentación técnica o ajustes solicitados en los entregables)

Fecha de entrega de cambios: _____ de ____________________ de 2026

Nombre y firma del PM: Fernando Azuara Ibarra

Nombre y firma del encargado: Santiago Cuevas Sánchez / Zuleica Betsabel de la Cruz González