FORMATO DE ASIGNACIÓN DE TAREAS Y RETROALIMENTACIÓN

PROYECTO NEXUS FI · FACULTAD DE INGENIERÍA UAEMéx (EQUIPO 404)

Tarea Avance 2 (50%): Desarrollo de Modo Oscuro, Tablero Dinámico de Usuario y Panel de Métricas Admin (WBS 1.3.4)

Se le asigna a: Daniel Aguilar Sánchez y Joan Alexis Ocaña Martínez

Asignada por: Fernando Azuara Ibarra (Project Manager)

Fecha de asignación: 25 de octubre de 2026

Fecha de entrega estimada: 28 de octubre de 2026 (Entrega Interna Estricta para Evaluación del 50%)

Descripción de la tarea a realizar:

1. Objetivo General: Actualizar la experiencia de usuario y capacidades analíticas de Nexus FI hacia la evaluación del 50%, incorporando Modo Oscuro y métricas de consumo en tiempo real.

2. Alcance Específico y Actividades a Desarrollar:

a) Modo Oscuro Transversal: Implementar selector de Modo Oscuro en index.html, dashboard.html y en la vista de administración, conservando la identidad verde-oro institucional de la UAEMéx y guardando la preferencia del usuario en localStorage.

b) Tablero de Usuario Dinámico (dashboard.html): Conectar la interfaz con los endpoints del backend para graficar latencias reales, consultas procesadas y distribución temática.

c) Nueva Plantilla de Métricas de Consumo Admin (admin-metrics.html): Diseñar y maquetar una vista exclusiva para el administrador que unifique:

- Consumo de tokens y saldo devengado en OpenAI segregado por las 4 claves API (Embeddings, GPT-4o-mini, Luna 6 y Luna 5.6).

- Consumo de recursos en AWS (almacenamiento S3 en GB, cómputo EC2, ancho de banda y saldo financiero disponible).

3. Rama de Git Asignada para Trabajar: feature/dark-mode-and-metrics (ya creada a partir de main). Todo cambio debe subirse a esta rama mediante Pull Request.

4. Red de Precedencias y Comunicación Obligatoria:

- Coordinar con Joaquín Ulises García Álvarez el manejo visual de respuestas de red (403 Forbidden y 429 Too Many Requests).

- Coordinar con Ángel Israel de la Cruz Martínez la integración de la telemetría unificada de AWS y OpenAI.

- En caso de riesgos o bloqueos, tramitar obligatoriamente el documento 'Solicitud de cambio.docx' ante el Project Manager.

- Documentación técnica y evidencias de prueba en el 'FORMATO UNIVERSAL DE DOCUMENTACIÓN DE TAREAS.docx' (respetando tipografía Times New Roman y todo el texto en color negro).

- Código fuente funcional probado en la rama feature/dark-mode-and-metrics.

5. Entregables Comprometidos para el Miércoles 28 de Octubre:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retroalimentación del Project Manager y Evidencias de Revisión:
(Espacio reservado para comentarios del PM y capturas de pantalla de la retroalimentación técnica o ajustes solicitados en los entregables)

Fecha de entrega de cambios: _____ de ____________________ de 2026

Nombre y firma del PM: Fernando Azuara Ibarra

Nombre y firma del encargado: Daniel Aguilar Sánchez / Joan Alexis Ocaña Martínez