FORMATO DE ASIGNACIÓN DE TAREAS Y RETROALIMENTACIÓN

PROYECTO NEXUS FI · FACULTAD DE INGENIERÍA UAEMéx (EQUIPO 404)

Tarea Avance 2 (50%): Middleware de Filtrado Perimetral por IP (148.215.X.X) y Control de Sesión con Límite de Uso (WBS 1.3.5 / 1.4.2)

Se le asigna a: Joaquín Ulises García Álvarez

Asignada por: Fernando Azuara Ibarra (Project Manager)

Fecha de asignación: 25 de octubre de 2026

Fecha de entrega estimada: 28 de octubre de 2026 (Entrega Interna Estricta para Evaluación del 50%)

Descripción de la tarea a realizar:

1. Objetivo General: Proteger los créditos de inferencia y restringir el acceso a Nexus FI exclusivamente a los equipos conectados en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería (UAEMéx).

2. Alcance Específico y Actividades a Desarrollar:

a) Middleware Perimetral por IP: Implementar en FastAPI la validación de IP institucional contra el bloque 148.215.X.X y las subredes CIDR específicas de la Facultad, devolviendo código HTTP 403 Forbidden a peticiones externas.

b) Control de Sesión y Límite de Uso: Implementar identificación única por Device Fingerprinting / UUID persistente en el cliente para rastrear sesiones y aplicar Rate Limiting (límite de consultas por hora/día), previniendo abusos del servicio.

3. Rama de Git Asignada para Trabajar: feature/ip-filter-and-session (ya creada a partir de main). Todo cambio debe subirse a esta rama mediante Pull Request.

4. Red de Precedencias y Comunicación Obligatoria:

- Mantener comunicación prioritaria con Santiago Cuevas Sánchez y Zuleica Betsabel de la Cruz González para recibir la lista de subredes de la Facultad.

- Coordinar con Daniel Aguilar Sánchez y Joan Alexis Ocaña Martínez la forma en que el frontend interpretará los bloqueos de red y límites de cuota.

- Colaborar con Ángel Israel de la Cruz Martínez para asegurar que Nginx en AWS transmita la cabecera X-Forwarded-For sin alterar la IP real del cliente.

5. Entregables Comprometidos para el Miércoles 28 de Octubre:

- Código fuente del middleware y pruebas unitarias en la rama feature/ip-filter-and-session.

- En caso de riesgos o bloqueos, tramitar obligatoriamente el documento 'Solicitud de cambio.docx' ante el Project Manager.

- Documentación técnica y evidencias de prueba en el 'FORMATO UNIVERSAL DE DOCUMENTACIÓN DE TAREAS.docx' (respetando tipografía Times New Roman y todo el texto en color negro).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retroalimentación del Project Manager y Evidencias de Revisión:
(Espacio reservado para comentarios del PM y capturas de pantalla de la retroalimentación técnica o ajustes solicitados en los entregables)

Fecha de entrega de cambios: _____ de ____________________ de 2026

Nombre y firma del PM: Fernando Azuara Ibarra

Nombre y firma del encargado: Joaquín Ulises García Álvarez